产品需求文档  /  PRD

神州HR考勤核算与对账系统

双源直连 · 自动核算 · 异常复核 · 员工自助 · 可审计月结

产品定位  将得力云原始打卡与致远 OA 请假、加班、外出单据统一到一套可解释的考勤账本，减少考勤人员手工对账和计算，并向员工与管理者提供按权限查看的清单、汇总和看板。

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 | 文档状态 | 评审稿 |
| 项目优先级 | P0 | 创建日期 | 2026-07-17 |
| 需求来源 | 业务访谈与流程图 | 适用范围 | 首版产品与验收基线 |
| 编制 | Codex（基于需求讨论整理） | 保密级别 | 内部使用 |

版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-17 | 评审稿 | 基于得力 API、致远数据库直读及用户流程图形成首版完整 PRD |

# 文档目录与阅读说明

1. 需求概述

2. 用户与权限

3. 产品范围与优先级

4. 产品及开发流程

5. 信息架构与用户场景

6. 功能需求

7. 核算与报表口径

8. 数据契约与外部依赖

9. 交互与响应式要求

10. 非功能与安全要求

11. 数据指标与埋点

12. 验收标准

13. 项目计划与风险

14. 待确认事项

附录A. 字段字典与参考资料

阅读指引  标记为“默认方案”的内容可用于首版设计与估算；标记为“上线前确认”的内容若未澄清，开发可以搭建框架，但 QA 无法确认最终核算结果。

本文档针对内部定制系统，不做市场规模与商业化论证；“方案对比”重点比较现有 Excel 手工对账、得力云单源能力、致远 OA 审批能力与本系统双源核算闭环。

# 1. 需求概述

## 1.1 业务背景

当前考勤人员需要分别从得力考勤机云端和致远 OA 自建单据中取得数据，再通过 Excel 或人工判断完成请假、加班、外出与打卡记录的对账、计算和汇总。两个来源各自记录一部分事实：得力保存实际打卡，致远保存审批通过的例外，但缺少统一的按人按日核算和可追溯结果。

本项目建设一套内部考勤核算与员工查询平台，直接通过得力官方 API 拉取上线后的增量打卡，通过致远数据库只读查询请假单、加班单和外出单，以工号为关联键，形成日明细、异常、专项清单、个人/部门/公司汇总及月结快照。

已确认边界  不处理上线前历史打卡；得力和致远均为直接取数；致远侧只读数据库；两侧员工工号一致；产品同时包含管理后台和响应式员工前端。

## 1.2 核心问题

| 编号 | 问题 | 具体表现 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 双源割裂 | 打卡和 OA 审批单据分散，需人工按工号、日期、时间段反复匹配。 |
| P2 | 规则计算繁琐 | 迟到、早退、缺卡、请假覆盖、外出与加班认定依赖人工公式和经验。 |
| P3 | 异常定位慢 | 数据缺失、迟报、撤销单据和冲突单据难以及时发现，月底集中处理。 |
| P4 | 结果不可解释 | 员工或管理者提出异议时，需要回查多个系统和 Excel，缺少统一证据链。 |
| P5 | 缺少自助查询 | 员工无法集中查看个人考勤、年假余额、制度和反馈处理进度。 |
| P6 | 权限和审计不足 | 公司、部门、个人、位置等数据需要不同授权范围，人工文件难以持续控制。 |

## 1.3 产品目标与成功指标

| 目标 | 价值 | 首版验收指标 |
| --- | --- | --- |
| G1 数据自动化 | 双源正常时，新数据自动进入统一考勤账本。 | 测试样本拉取完整率 100%；同源幂等率 100%；不重不漏。 |
| G2 降低手工工作 | 考勤员只处理系统识别出的异常和冲突。 | 正常场景自动核算率目标 >=90%［试运行验证］；月度人工耗时下降目标 >=70%［试运行验证］。 |
| G3 结果准确可解释 | 任一结果可追溯至班次、打卡、OA 单据、规则和调整。 | 金标准案例计算一致率 100%；汇总与下钻明细差异为 0。 |
| G4 员工与管理自助 | 按权限查看个人、部门和公司数据。 | 常用查询 P95 <=2 秒；员工可在 360px 及以上宽度完成查询和反馈。 |
| G5 月结可审计 | 冻结正式结果，同时管理月结后迟报变化。 | 人工调整、位置查看、导出、月结和反月结操作留痕率 100%。 |

## 1.4 方案对比

| 方案 | 优势 | 不足 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 现有 Excel 手工对账 | 灵活、短期无需开发 | 重复劳动、公式易错、权限与审计弱、员工无法自助 | 淘汰为主；保留导出格式兼容 |
| 仅使用得力云 | 稳定获取设备与原始打卡 | 无法覆盖公司在致远中的自建请假、加班、外出规则 | 作为打卡事实来源 |
| 仅使用致远 OA | 审批流程和单据完整 | 缺少独立考勤机的实际打卡事实及统一核算 | 作为审批事实来源 |
| 本系统双源核算 | 统一数据、自动重算、异常复核、月结、响应式自助 | 需明确班次、规则、年假额度和权限边界 | 推荐方案 |

# 2. 用户与权限

## 2.1 用户角色

| 角色 | 核心职责 | 默认数据范围 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员 | 维护数据源、账号、角色和运行参数 | 默认不拥有员工考勤和定位明细权限 |
| 考勤主管 | 全公司异常复核、人工调整、月结、反月结、报表 | 全公司或指定组织 |
| 考勤专员 | 处理授权范围内异常、发起重算、导出 | 授权组织 |
| HR 管理员 | 人员组织、班次日历、考勤规则、年假额度和制度 | 全公司或指定组织 |
| 部门负责人 | 查看本部门看板、下属明细和反馈进度 | 本部门及授权下级部门 |
| 公司管理层 | 查看公司和部门聚合看板 | 聚合数据；默认无个人位置 |
| 普通员工 | 查看本人考勤、年假、制度并提交反馈 | 仅本人 |
| 审计员 | 查看月结版本、调整、导出和访问日志 | 授权范围内只读 |

## 2.2 权限模型

最终权限取“功能权限 ∩ 数据范围 ∩ 字段权限 ∩ 月份状态”的交集。拥有菜单权限不代表可以查看全公司数据，拥有考勤明细权限也不自动获得精确位置字段。

功能权限：查看、配置、复核、调整、重算、月结、反月结、导出、发布。

数据范围：本人、本部门、部门树、指定部门、全公司。

字段权限：请假类型、手机号、精确坐标、地点文字、外勤照片等。

月份状态：开放月份允许核算与调整；已月结月份只读，除非授权反月结。

| 能力 | 系统管理员 | 考勤主管 | 考勤专员 | 部门负责人 | 员工 | 审计/领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账号/角色/数据源配置 | 管理 | 查看状态 | 否 | 否 | 否 | 只读 |
| 公司/部门汇总 | 默认无业务权限 | 全公司 | 授权组织 | 本部门 | 仅本人 | 授权范围 |
| 原始打卡与 OA 单据 | 默认无 | 全公司 | 授权组织 | 默认无 | 仅本人 | 授权范围 |
| 精确位置查看 | 默认无 | 单独授权 | 单独授权 | 默认无 | 本人该次记录 | 默认无 |
| 人工调整/重算 | 否 | 全公司 | 授权组织 | 提交意见 | 提交反馈 | 否 |
| 月结/反月结 | 否 | 均可，需理由 | 仅发起月结 | 否 | 否 | 否 |
| 普通报表导出 | 默认无 | 全公司 | 授权组织 | 本部门汇总 | 本人 | 授权范围 |

敏感权限  attendance.location.view 与 attendance.location.export 必须独立授权。系统管理员不应因技术管理员身份自动获得员工考勤、请假类型或位置明细。

# 3. 产品范围与优先级

## 3.1 P0：首版闭环

得力 API 初始化、next_id 增量同步、幂等入库和同步监控；不迁移上线前历史打卡。

致远数据库只读查询请假单、加班单、外出单，识别审批、修改、撤销和作废。

按员工工号/得力 ext_id 匹配人员，保留原始数据、标准数据和变更版本。

人员组织、固定班次、工作日历、考勤规则和年假初始额度配置。

按人按日核算正常、迟到、早退、缺卡、缺勤、请假、外出和加班。

异常工作台、人工调整、重算、月结、反月结和月结后差异。

原始打卡、OA 单据、日明细、异常、专项清单、个人/部门/公司汇总和 Excel 导出。

管理后台与响应式员工端；个人、部门和公司三级看板按权限展示。

年假额度维护、余额台账；制度发布与查看；反馈提交、回复、处理和关闭。

RBAC、组织数据范围、敏感字段权限、位置受控查看和全链路审计。

## 3.2 P1/P2 后续范围

| 阶段 | 范围 |
| --- | --- |
| P1 | 夜班、跨日班次、轮班、弹性工时与排班导入；补卡/出差等更多 OA 单据；年假自动授予与结转失效；制度阅读确认；单点登录；定时报表和站内通知。 |
| P2 | 薪资系统对接、多公司多账套、自定义报表、趋势预警、企业微信/钉钉入口或独立移动端。 |
| 明确排除 | 实时位置跟踪、持续轨迹采集、人脸/指纹特征管理、向得力或致远写回、完整招聘绩效薪酬模块。 |

范围升级条件  若现有员工已存在夜班、轮班或跨日排班，该能力必须从 P1 提升至 P0；否则无法正确计算应出勤日期和打卡归属。

# 4. 产品及开发流程

## 4.1 系统数据流程

图1  系统数据与产品流程（基于用户原始流程图重绘）

原始数据不可由业务用户修改。人工复核只能形成独立调整记录；前端和后台均通过统一考勤服务访问数据，不直接连接考勤数据库。

## 4.2 开发流程

图2  开发流程与质量门

数据契约和核算规则是第一个质量门；金标准样本准确性、双源完整性、权限隔离和多端适配是第二个质量门。任何质量门未通过，不进入下一阶段。

## 4.3 日常业务闭环

定时拉取得力增量打卡，并查询致远开放考勤期间内的请假、加班和外出单据。

按工号匹配员工，完成去重、格式校验、状态映射和标准化。

按受影响员工与日期重算日考勤，生成结果、解释和异常。

考勤专员在异常工作台复核，必要时发起人工调整并填写原因。

月末执行预检查、全量重算和月结，冻结正式版本并生成报表。

月结后迟报或单据变化进入差异清单；授权反月结后生成新版本，旧版本保留。

| 月份状态 | 含义 | 允许操作 |
| --- | --- | --- |
| 采集中 | 双源持续同步，结果动态更新 | 允许重算和处理异常 |
| 复核中 | 考勤员集中处理未匹配、冲突和异常 | 允许调整，记录留痕 |
| 待月结 | 全量重算完成，等待预检查通过 | 硬阻断项存在时禁止月结 |
| 已月结 | 正式结果和报表冻结 | 新数据只进入月结后差异 |
| 重新开账 | 考勤主管填写原因并反月结 | 旧版本保留，处理后重新月结 |

# 5. 信息架构与用户场景

## 5.1 信息架构

| 产品区 | 一级模块 |
| --- | --- |
| 管理后台 | 工作台；同步中心；原始数据；考勤核算；异常与差异；月结；报表；人员组织；班次日历；年假；制度；反馈；权限；位置访问；审计日志 |
| 员工前端 | 首页；我的考勤；个人看板；公司/部门看板（按权限）；我的假期；制度中心；反馈中心；个人设置 |
| 公共能力 | 登录认证；消息提示；筛选搜索；详情下钻；Excel 导出；数据新鲜度；附件查看；错误与空状态 |

## 5.2 核心用户场景

| 场景 | 主要角色 | 用户旅程 |
| --- | --- | --- |
| S1 月度核算 | 考勤专员 | 月末打开工作台，确认双源同步正常，处理未匹配和异常，执行全量重算、预检查和月结，导出正式汇总。 |
| S2 员工异议 | 普通员工 | 从个人月历打开异常日期，查看班次、打卡、OA 单据与计算依据，提交关联反馈并跟踪处理。 |
| S3 部门管理 | 部门负责人 | 查看本部门出勤、迟到、请假和加班趋势，按权限下钻到员工日期，但默认不能查看精确位置。 |
| S4 迟报处理 | 考勤主管 | 得力设备补传已月结日期的打卡，系统产生月结后差异；主管决定保留原结果或授权反月结。 |
| S5 位置核验 | 授权考勤员 | 打开一条 GPS/外勤打卡，二次确认查看原因后读取源记录已有地点；系统记录访问日志。 |
| S6 同步故障 | 系统管理员 | 同步中心显示签名、限流或数据库查询失败；管理员修复后从原水位安全重试，既有结果仍可查询。 |

# 6. 功能需求

## 6.1 数据源配置与同步中心（FR-01，P0）

输入：得力 App-Key/App-Secret、初始化状态和 next_id；致远只读数据库连接、查询视图/SQL、字段映射和调度周期。密钥只允许录入或替换，页面始终掩码显示。

得力正式上线时执行一次初始化；初始化前历史记录不采集。普通用户不能再次初始化。

得力从持久化 next_id 开始，每页最多 500 条，持续拉取至空集合；只有该页数据全部入库后才能推进游标。

以来源记录 ID 去重；设备离线补传按 check_time 归入实际考勤日并触发重算。

致远使用独立只读账号；有可靠 updated_at 时增量读取，否则周期性扫描当前开放期间并比较内容摘要。

同步中心展示最近成功时间、水位、批次数量、新增/更新/失败数、错误码、重试次数和数据新鲜度。

异常规则  任何一页写入失败时不得推进得力游标；OA 查询为空不得直接推断源数据已删除；连续失败 3 次或超过 15 分钟未成功时触发告警。

## 6.2 人员、组织与工号映射（FR-02，P0）

系统以内部员工 ID 作为主键，工号作为双源业务关联键。得力打卡优先使用 ext_id；employee_num 和姓名仅用于辅助核验。工号按字符串保存，保留前导零。

系统校验工号、ext_id 的唯一性、非空和有效期，并展示未匹配、重复及离职工号清单。

不得按姓名、手机号自动合并人员；人工映射需记录操作人、原因、生效时间和旧值。

报表部门归属使用考勤发生日的部门快照；访问权限使用当前授权组织。

人员和组织主数据来源上线前确认；默认由得力员工/部门接口建立基础档案，致远工号用于校验。

## 6.3 班次、工作日历与考勤规则（FR-03，P0）

| 配置 | 核心字段 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 班次 | 班次名称、上/下班时间、休息段、有效打卡窗口、宽限分钟 | 首版默认固定行政班或少量固定班次 |
| 工作日历 | 工作日、休息日、法定节假日、调休工作日 | 按年度版本化，允许公司级覆盖 |
| 员工适用 | 员工/部门、班次、生效起止日 | 缺少适用班次时阻止该日自动核算 |
| 规则版本 | 迟到、早退、缺卡、缺勤、请假、外出、加班及取整 | 变更须指定生效日，不静默改写已月结月份 |

## 6.4 双源标准化与日考勤核算（FR-04，P0）

输入：员工当日应出勤区间、得力原始打卡、已审批且有效的请假/加班/外出单、规则版本和人工调整。处理单位统一为分钟，业务时区默认为 Asia/Shanghai。

| 结果/事件 | 核算规则 |
| --- | --- |
| 正常出勤 | 在有效窗口内取得上下班有效卡，未触发迟到、早退、缺卡或冲突。 |
| 迟到/早退 | 分别按实际有效卡与班次起止时间计算分钟数，并应用配置的宽限值。 |
| 缺卡/缺勤 | 只有一张有效卡时标明缺上班卡或缺下班卡；无有效卡且无有效 OA 覆盖时按配置判断缺勤。 |
| 请假 | 仅审批通过且未撤回/作废的单据生效；有效时长为单据时间与应工作时段交集，休息段不计。 |
| 外出 | 按有效单据覆盖相交的应工作时段；是否仍要求上下班卡由规则配置。 |
| 加班 | 同时展示 OA 审批时长、实际打卡佐证时长和最终认定时长；默认取两者交集，业务评审可修改。 |
| 冲突 | 不同类型 OA 单据重叠、工号无法匹配、班次缺失或时间异常时，不自动猜测，进入异常工作台。 |
| 结果标签 | 一个员工日可以同时包含迟到、请假、外出等多个标签，不强制压缩为单一状态。 |

证据链  每条日结果必须可展开查看适用班次与日历、全部原始打卡、OA 单据状态、规则版本、计算过程和人工调整记录。

## 6.5 异常工作台与人工调整（FR-05，P0）

异常类型至少包括：人员未匹配、数据格式错误、重复/冲突、无班次、缺卡、缺勤、单据重叠、审批状态异常、月结后变化。

支持按月份、部门、工号、姓名、异常类型、状态和来源筛选，并可批量指派、备注和重算。

人工调整不得修改原始打卡或 OA 单据；必须填写原因，记录调整前值、调整后值、操作人和时间。

员工反馈可以关联异常，但反馈本身不等同于 OA 审批，也不能直接修改考勤结果。

## 6.6 月结、反月结与版本（FR-06，P0）

| 阶段 | 检查/处理 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| 硬阻断 | 双源同步失败或过期、人员未匹配、班次/日历缺失、核算任务失败 | 禁止月结 |
| 软提醒 | 待审批 OA 单据、普通考勤异常、员工反馈未关闭 | 主管确认并留痕后可继续 |
| 月结动作 | 全月重算、冻结日/月结果、记录源水位和规则版本、生成正式报表 | 原子操作；失败回到原状态 |
| 月结后变化 | 迟报打卡、补单、撤单或规则变化 | 生成差异，不覆盖快照 |
| 反月结 | 仅考勤主管，必须填写原因；原则上只允许最近一个已结月份 | 旧版本永久保留，新版本递增 |

## 6.7 清单、汇总与看板（FR-07，P0）

| 输出 | 内容 |
| --- | --- |
| 源数据清单 | 得力原始打卡；OA 请假、加班、外出单；同步批次和错误 |
| 核算清单 | 员工日明细；异常清单；单据冲突；月结后差异；人工调整 |
| 专项清单 | 请假、加班、外出、迟到、早退、缺卡、缺勤 |
| 个人月汇总 | 应出勤、实出勤、迟到/早退次数与分钟、缺卡、缺勤、各类请假、外出、加班、年假余额 |
| 部门/公司汇总 | 以上个人指标按发生日部门快照聚合，支持公司→部门→员工→日期下钻 |
| 看板 | 数据新鲜度、出勤率、异常趋势、部门对比、请假/加班/外出趋势；按权限控制下钻 |

所有列表、看板和导出使用同一筛选条件、同一指标口径和同一数据版本。导出文件应包含生成时间、操作者、数据范围、月份状态和月结版本。

## 6.8 响应式员工前端（FR-08，P0）

| 页面 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 首页 | 今日状态、本月摘要、待处理异常/反馈、年假余额、数据截至时间 |
| 我的考勤 | 月历、每日详情、有效/原始打卡、OA 单据、计算解释、反馈入口 |
| 数据看板 | 个人看板；授权用户可切换公司或部门看板并按权限下钻 |
| 我的假期 | 年度额度、结转、调整、已用、剩余、到期日和变动流水 |
| 制度中心 | 分类、搜索、有效版本、正文/附件、发布时间和适用范围 |
| 反馈中心 | 新建反馈、关联考勤日期、双方回复、处理进度和最终结论 |

## 6.9 年假、制度与反馈（FR-09，P0）

首版年假不建设完整授予引擎。默认口径：可用年假 = 年度初始额度 + 结转 + 人工调整 - 已审批年假使用量 + 撤回返还。年度额度由 HR 导入或维护，OA 年假单负责扣减使用量。

| 反馈状态 | 规则 |
| --- | --- |
| 待处理 | 员工提交成功，系统带入关联日期、工号和异常类型 |
| 处理中 | 考勤员受理、回复或要求补充材料 |
| 已解决 | 给出结论；如需调整，关联独立人工调整记录 |
| 已驳回 | 说明理由；员工可新建反馈或按权限重新打开 |
| 已关闭 | 双方确认或超过配置期限关闭，历史回复只读 |

制度管理支持草稿、发布、失效和版本管理。已发布版本不得直接覆盖；新版本需设置生效时间和适用范围。员工只查看当前对其有效的版本。

## 6.10 定位查看（FR-10，P0）

产品边界  定位查看仅用于核验一次具体 GPS/外勤打卡地点，不提供实时定位、持续后台定位、轨迹拼接或全员地图。普通人脸、指纹、刷卡记录通常只有设备 SN，应显示“该打卡方式不含位置信息”。

员工可查看本人该次打卡的地点；管理者必须同时具备组织数据权限和独立位置字段权限。

查看精确坐标需二次点击并填写/选择查看原因；系统记录查看人、对象、时间、原因和来源记录。

公司和部门看板不得展示个人位置；普通导出不得包含精确坐标，位置导出使用独立高风险权限。

首版默认不保存外勤照片、手机型号、Wi-Fi MAC/SSID；确有业务必要时需单独评审。

# 7. 核算与报表口径

## 7.1 数据优先关系

| 数据层 | 含义 | 优先原则 |
| --- | --- | --- |
| 班次/日历 | 定义员工本来应该怎样出勤 | 应出勤基线 |
| 得力打卡 | 记录实际发生的打卡事实 | 原始事实，不可人工覆盖 |
| 致远 OA 单据 | 定义审批通过的请假、加班和外出例外 | 仅已通过且有效的单据参与核算 |
| 人工调整 | 记录考勤员最终复核决定 | 独立记录，必须有原因和审计 |
| 月结快照 | 冻结正式结果版本 | 后续变化进入差异或反月结版本 |

## 7.2 指标定义

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| 应出勤分钟 | 适用班次的工作区间分钟数，扣除休息段；不因请假而改变基线。 |
| 请假/外出有效分钟 | 有效 OA 单据时间与应工作区间的交集分钟数。 |
| 实出勤分钟 | 依据有效打卡和配置规则认定的工作分钟，不含已认定加班。 |
| 有效应出勤分钟 | 应出勤分钟 - 已批准请假分钟 - 按规则免打卡的外出分钟。 |
| 出勤率 | 实出勤分钟 / 有效应出勤分钟；分母为 0 时显示“不适用”，不显示 0%。 |
| 迟到/早退分钟 | 有效卡时间与班次时间比较，并应用宽限值后的正分钟数。 |
| 最终加班分钟 | 默认取 OA 审批区间与实际打卡佐证区间的交集；上线前由业务确认。 |
| 剩余年假 | 年度初始额度 + 结转 + 人工调整 - 已审批年假使用量 + 撤回返还。 |

部门和公司汇总必须由员工日明细聚合，不能直接累加原始 OA 时长或原始打卡次数，以免重叠单据和重复卡导致口径不一致。

## 7.3 默认打卡与冲突规则

| 场景 | 默认规则 |
| --- | --- |
| 多次打卡 | 全部原始记录保留；固定班次在有效窗口内取最早上班卡、最晚下班卡作为默认有效卡。 |
| 重复时间打卡 | 来源记录不删除；核算层在配置的去重窗口内只选择一张有效卡。 |
| 只有一次打卡 | 根据打卡窗口判断缺上班卡或缺下班卡；无法判断时进入异常。 |
| 同类 OA 单据重叠 | 标准化层合并相交时间段，不重复计算。 |
| 不同 OA 类型重叠 | 不得自动确定优先级，进入单据冲突异常，由考勤员复核。 |
| OA 单据撤销/作废 | 开放月份自动冲销并重算；已月结月份生成差异。 |
| 设备迟报 | 按 check_time 所属考勤日重算；月结后不覆盖快照。 |

# 8. 数据契约与外部依赖

## 8.1 外部依赖总览

| 来源 | 接入方式 | 用途 | 边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得力云 | 官方考勤数据 API | 上线后新增原始打卡、员工/部门/设备基础信息 | 初始化前历史不纳入；需 App-Key/App-Secret |
| 致远 OA | 数据库只读查询 | 请假、加班、外出单及审批状态 | 禁止写入；优先由 OA 管理方提供稳定只读视图 |
| 本系统配置 | 管理后台维护或导入 | 班次、日历、规则、年假额度、制度和权限 | 关键规则是上线前置条件 |

## 8.2 得力 API 产品约束

接口使用 POST + JSON，并通过 App-Key、毫秒时间戳和签名鉴权；密钥不得出现在前端、日志或导出中。

初始化接口仅需成功调用一次；本项目从正式上线时开始采集，不补录初始化前历史数据。

考勤数据同步使用服务端返回的 next_id，不能自行递增；单页最多 500 条，查询至空集合。

数据按设备上报时间排序而非打卡时间排序，因此迟报记录必须按 check_time 触发历史日期重算。

打卡关联优先使用 ext_id；上线前验证得力 ext_id 与致远工号唯一、非空且一致。

系统保存来源记录 id、ext_id、terminal_id、check_type、check_time、check_data、同步批次和原始载荷。

## 8.3 致远数据库读取契约

使用独立只读账号；应用连接、查询和健康检查不得执行 INSERT、UPDATE、DELETE 或 DDL。

每类单据必须提供稳定单据 ID、明细 ID、工号、起止时间、审批状态和删除/作废标志。

同步不能只查询当前已审批记录；撤回、驳回、作废和修改状态必须可识别。

若有可靠 updated_at，则按更新时间与明细 ID 增量读取；否则重扫当前开放期间并比较内容摘要。

数据库断连、超时或视图字段变化时，本批整体失败，不清空既有数据，并标记数据可能过期。

## 8.4 重算触发

| 触发事件 | 重算范围 |
| --- | --- |
| 新增/补传打卡 | 该员工 check_time 对应考勤日；跨日班次同时检查相邻日 |
| OA 单据新增、通过、撤回、作废 | 起止时间覆盖的全部考勤日 |
| OA 修改人员或时间 | 旧范围与新范围的并集 |
| 班次、日历、规则变化 | 生效范围内员工与日期；已月结月份仅产生差异 |
| 工号映射修正 | 该员工未匹配原始记录及受影响日期 |
| 人工调整 | 对应日结果及月度、部门、公司汇总 |

# 9. 交互与响应式要求

## 9.1 多端布局

| 断点 | 交互要求 |
| --- | --- |
| >=1200px 电脑 | 固定侧边导航；列表与详情可分栏；看板最多四列；完整筛选器和导出入口。 |
| 768-1199px 平板 | 侧边导航折叠；看板两列；筛选器收纳为抽屉；详情使用全宽页面或侧滑层。 |
| 360-767px 手机 | 底部或折叠导航；指标单列/双列；表格转换为卡片或关键列列表；查询、详情和反馈不依赖横向滚动。 |

所有页面显示数据截至时间；同步过期时以醒目标识提示，但仍允许查看最近成功数据。

列表加载、空数据、无权限、同步失败、计算中和已月结均提供明确状态与下一步动作。

重要操作（人工调整、批量导出、查看精确位置、月结、反月结）需要二次确认。

移动端图表优先展示结论和可点击数据点；详细明细通过下钻查看，不缩小到无法阅读。

## 9.2 关键页面交互

| 页面 | 主要交互 |
| --- | --- |
| 工作台 | 默认显示当前开放月份；异常卡片可直接下钻到已带筛选条件的列表。 |
| 员工月历 | 日期格显示正常/异常/请假/外出等标签；点击打开证据链与反馈入口。 |
| 异常工作台 | 左侧筛选、中央列表、右侧详情；保存调整后只重算受影响日期。 |
| 看板 | 公司→部门→员工→日期逐级下钻；无明细权限时停止在授权层级。 |
| 月结 | 先展示硬阻断、软提醒和源数据水位，再允许确认；过程显示阶段状态，完成后提供版本号。 |
| 定位查看 | 先展示地点文字或模糊信息；点击“查看精确位置”后记录原因并审计。 |

# 10. 非功能与安全要求

| 维度 | 验收基线 |
| --- | --- |
| 容量基线 | 支持 5,000 名员工、100,000 条打卡/日、200 个并发在线用户、单月百万级原始记录［员工规模待确认后调整］。 |
| 查询性能 | 50 并发下常用列表 P95 <=2 秒；个人/部门看板 P95 <=3 秒；单条详情 P95 <=1 秒。 |
| 导出性能 | 50,000 行以内 <=60 秒；超过阈值转异步任务，不阻塞页面。 |
| 同步时效 | 默认每 5 分钟执行；上游正常时 95% 新数据 10 分钟内可见，99% 在 30 分钟内可见。 |
| 可用性 | 月度可用性 >=99.5%（计划维护除外）；同步故障不影响既有结果查询。 |
| 一致性 | 同源幂等率 100%；汇总与下钻差异为 0；失败批次不得部分提交。 |
| 灾备 | RPO <=15 分钟，RTO <=4 小时；每日备份，季度完成一次恢复演练。 |
| 浏览器 | 最近两个主版本 Chrome/Edge、iOS Safari、Android Chrome；支持 360px 及以上宽度。 |
| 可观测性 | 记录同步水位、耗时、数量、错误和重试；连续失败 3 次或超过 15 分钟无成功触发告警。 |

## 10.2 安全与个人信息边界

全链路使用 TLS；App-Secret、数据库密码等密钥加密保存，页面只掩码展示，日志不得输出明文。

服务端对每次请求重新校验功能、组织、字段和月份状态权限，不依赖前端隐藏。

连续 5 次登录失败锁定 15 分钟；会话闲置 30 分钟失效；高权限账号建议启用 MFA。

不采集或保存人脸模板、指纹模板、身份证特征；得力人员特征接口不在范围内。

精确位置仅在业务必要时保存；默认保留 12 个月后删除或去精度，最终期限由 HR/法务确认。

外勤照片、手机型号、Wi-Fi MAC/SSID 默认不落库；地图第三方解析需另行完成供应商与个人信息评估。

权限变更、位置查看、批量导出、人工调整、规则变更、月结和反月结日志至少保存 3 年。

上线前向员工告知处理的数据种类、用途、访问角色、保存期限和查询/更正渠道。

隐私原则  位置用于核验一次打卡事实，不用于持续追踪员工。精确坐标属于高敏感字段，默认不可见、不可普通导出、不可出现在公司或部门聚合看板。

# 11. 数据指标与埋点

## 11.1 产品运行指标

| 指标 | 定义 | 目标 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动核算率 | 无需人工调整即可形成日结果的员工日数 / 总可核算员工日数 | >=90%［试运行目标］ | 月 |
| 异常处理时长 | 异常产生至首次处理的中位时长 | 首版建立基线，后续下降 50% | 周/月 |
| 同步完整率 | 本地源记录数 / 上游金标准记录数 | 100% | 联调/上线 |
| 同步新鲜度 | 新源数据到本系统可见的延迟 | P95 <=10 分钟 | 实时 |
| 金标准准确率 | 系统结果与业务确认样本一致数 / 样本总数 | 100% | 发布前 |
| 汇总勾稽差异 | 汇总指标 - 下钻明细重新聚合结果 | 0 | 月结 |
| 员工自助覆盖 | 查看个人考勤或年假的活跃员工 / 在职员工 | 上线后建立基线 | 月 |

## 11.2 关键事件

| 事件 | 触发 | 关键字段 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| sync_completed | 双源同步批次结束 | source, batch_id, duration_ms, pulled, inserted, updated, failed, watermark | 监控时效与完整性 |
| calculation_completed | 日/月核算任务结束 | period, employee_count, day_count, exception_count, duration_ms, rule_version | 监控核算效率 |
| exception_resolved | 异常被调整、忽略或退回 | exception_type, resolution, handler_role, elapsed_minutes | 分析人工工作量 |
| month_closed | 月结成功 | period, version, deli_watermark, oa_batch, blocker_count, warning_count | 追踪正式版本 |
| report_exported | 导出完成 | report_type, period, row_count, org_scope, includes_sensitive_fields | 审计与使用分析 |
| feedback_submitted | 员工提交反馈 | feedback_type, linked_date, linked_exception, device_type | 分析员工异议 |
| location_viewed | 查看精确位置 | viewer_role, employee_id_hash, record_id, reason_code | 敏感访问审计 |

# 12. 验收标准

## 12.1 数据接入与一致性

| 编号 | 验收标准 |
| --- | --- |
| AC-D01 | 正式上线初始化成功后记录时间；初始化前历史不采集；普通用户不能再次初始化。 |
| AC-D02 | 得力同步从持久化 next_id 开始，每页 <=500 条；该页全部入库后才推进游标。 |
| AC-D03 | 同一得力记录 ID 重放 3 次，原始数据和核算结果均不重复。 |
| AC-D04 | 设备补传昨天打卡时按 check_time 归入昨天；开放月份自动重算。 |
| AC-D05 | ext_id 为空、重复或无法对应工号时进入人员匹配异常，不按姓名猜测归属。 |
| AC-O01 | 致远使用只读账号；请假、加班、外出按稳定单据/明细 ID 幂等同步。 |
| AC-O02 | 只有已审批且未撤销/作废单据参与核算；其他状态可查但不抵扣考勤。 |
| AC-O03 | OA 单据修改或撤销时，开放月份自动重算；已月结月份只生成差异。 |
| AC-O04 | 数据库断连、超时或字段变化时，本批整体失败，既有数据不被清空。 |

## 12.2 核算、月结与报表

| 编号 | 验收标准 |
| --- | --- |
| AC-C01 | 正常、迟到、早退、缺上班卡、缺下班卡、缺勤、请假、外出和加班金标准案例结果 100% 一致。 |
| AC-C02 | 每条日结果可追溯到班次/日历版本、原始打卡、OA 单据、规则版本和人工调整。 |
| AC-C03 | 不同类型单据时间重叠时不重复计算，并生成单据冲突异常。 |
| AC-C04 | 人工调整必须填写原因，调整前后值、操作人和时间不可覆盖。 |
| AC-M01 | 存在同步失败、人员未匹配、班次/日历缺失或核算失败时禁止月结。 |
| AC-M02 | 月结是原子操作；故障时不出现部分人员已锁定，重复并发只允许一个成功。 |
| AC-M03 | 月结后迟报数据只进入差异；反月结需专门权限和原因，旧版本永久保留。 |
| AC-R01 | 公司汇总可下钻至部门、员工和日期；下钻数据重新汇总与上级差异为 0。 |
| AC-R02 | 导出严格遵守筛选条件、组织范围和字段权限，并包含生成时间和月结版本。 |

## 12.3 员工端、权限与多端

| 编号 | 验收标准 |
| --- | --- |
| AC-U01 | 员工只能查看本人考勤、OA 单据、年假、制度和反馈；直接访问他人工号 URL 返回无权限。 |
| AC-U02 | 员工可从具体日期发起反馈，状态至少包含待处理、处理中、已解决和已驳回，回复全程留痕。 |
| AC-U03 | 公司/部门看板在无个人明细权限时停止下钻，不泄露姓名、请假类型或位置。 |
| AC-P01 | 无 attendance.location.view 权限时，通过页面、URL、接口、导出或缓存均不能取得精确坐标。 |
| AC-P02 | 查看精确位置产生审计日志；普通报表及公司/部门看板不包含精确坐标。 |
| AC-W01 | PC、平板和 360px 手机端均可完成查询、查看详情和反馈，核心操作不依赖横向滚动。 |
| AC-W02 | 常用列表 P95 <=2 秒，看板 P95 <=3 秒；50,000 行导出 <=60 秒或转异步。 |

## 12.4 最小金标准案例

| 案例 | 输入 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| 正常行政班 | 上下班各一张有效卡 | 正常，证据链完整 |
| 迟到/早退 | 超过配置宽限 | 分钟数与公式一致 |
| 单张打卡 | 仅上午或仅下午一张卡 | 明确缺上班卡或缺下班卡 |
| 设备迟报 | 昨天离线卡今天上报 | 归属昨天并触发重算 |
| 班中请假 | 已审批请假与工作时段部分重叠 | 只计算交集，休息段不计 |
| 全天外出 | 已审批外出且无设备卡 | 按配置免打卡或产生差异 |
| 加班差异 | 审批 3 小时、实际佐证 2 小时 | 同时展示两者和最终认定值 |
| OA 撤销 | 已生效单据后撤销 | 开放月冲销；已结月产生差异 |
| 月结并发 | 两名用户同时确认 | 仅一个成功且版本唯一 |
| 位置越权 | 无权限用户访问坐标接口 | 拒绝且不返回坐标 |

# 13. 项目计划与风险

## 13.1 建议里程碑

| 时间 | 里程碑 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 需求、数据契约与规则评审 | PRD、字段映射、金标准案例、规则确认单 |
| 第2-3周 | 交互与技术评审 | 原型、响应式规范、接口/数据库接入方案 |
| 第3-5周 | 数据底座与双源接入 | 得力增量、致远只读同步、原始层、映射、监控 |
| 第5-8周 | 核算、异常、月结与报表 | 规则引擎、异常工作台、月结版本、清单汇总 |
| 第6-9周 | 管理后台与员工前端 | 看板、年假、制度、反馈、权限、位置查看 |
| 第9-10周 | 联调与金标准测试 | 准确性、幂等、权限、多端、性能测试报告 |
| 第11周 | 试运行与月结演练 | 试运行问题清单、月结演练结果、培训材料 |
| 第12周 | 上线与观察 | 发布、监控、回滚预案、首周复盘 |

估算前提  建议团队为产品 1、UI/交互 1、前端 1-2、后端 2、QA 1、运维/安全兼职。排期在致远表结构、班次规则和年假来源确认后由技术评审重新估算。

## 13.2 主要风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 得力 ext_id 未配置或不等于 OA 工号 | 高 | 高 | 上线前全员唯一性校验；禁止按姓名自动合并 |
| 设备离线迟报 | 高 | 中 | 按 check_time 重算；月结后差异和反月结版本 |
| OA 自建表单结构变化 | 中 | 高 | 稳定只读视图、字段完整性校验、查询失败告警 |
| OA 无更新时间/删除标志 | 中 | 高 | 重扫开放期间并比较快照；月结前全量对账 |
| 班次与规则未确认 | 高 | 高 | 规则评审作为开发和 QA 的质量门 |
| 年假额度来源不明确 | 高 | 中 | 默认 HR 维护额度；确认前不开放正式余额 |
| 位置数据越权 | 中 | 高 | 独立字段权限、二次确认、审计、导出限制、最短保留 |
| 报表范围持续膨胀 | 中 | 中 | 以本 PRD 清单为 P0；新模板通过变更评审进入后续版本 |

# 14. 待确认事项

| 编号 | 事项 | 确认方 | 最晚节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBC-01 | P0 是否全部为固定行政班；是否存在夜班、轮班或跨日班次。 | 业务/HR | 数据契约评审前 |
| TBC-02 | 致远版本、数据库类型、三类单据表/视图、状态码、更新时间和删除标志。 | OA 管理员 | 开发前 |
| TBC-03 | 员工与部门主数据以得力还是致远为准，入离职和调岗如何生效。 | HR | 开发前 |
| TBC-04 | 年假额度、结转、失效和调整由 OA 读取还是本系统维护。 | HR | 原型评审前 |
| TBC-05 | 加班按审批、实际打卡还是两者交集；外出是否仍要求上下班卡。 | 考勤负责人 | 规则评审前 |
| TBC-06 | 哪些 check_type 属于有效考勤；迟到宽限、午休、缺卡、缺勤和取整规则。 | 考勤负责人 | 规则评审前 |
| TBC-07 | 登录采用企业单点登录还是本地账号；高权限是否启用 MFA。 | IT/安全 | 技术评审前 |
| TBC-08 | 现有 Excel 清单和汇总模板的最终列、单位、顺序与工资侧使用方式。 | 考勤/薪资 | 报表开发前 |
| TBC-09 | 精确位置业务必要性、可查看角色、保留期限和员工告知方式。 | HR/法务 | 上线前 |

不阻塞初稿  以上事项均已有默认方案，可继续原型和技术框架设计；但 TBC-01、02、04、05、06 未确认前，不应冻结核算测试用例或承诺最终报表准确性。

# 附录A. 字段字典与参考资料

## A.1 得力标准打卡字段

| 标准字段 | 来源字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_record_id | id | 来源记录唯一标识，按字符串保存 |
| employee_no | ext_id | 与致远工号关联的业务键 |
| check_time | check_time | 秒级时间戳，按 Asia/Shanghai 解释 |
| terminal_id | terminal_id | 考勤机 SN、手机设备 ID 或 apply |
| check_type | check_type | fa/fp/card/gps/wifi/out_work/reissue 等 |
| check_data | check_data | 原始补充 JSON，解析失败仍保留原文 |
| latitude/longitude | check_data.lat/lgt | 仅部分 GPS/外勤记录存在，敏感字段 |
| synced_at | 本系统生成 | 实际接收时间 |
| raw_payload | 完整原始响应 | 用于审计与问题排查 |

## A.2 致远 OA 标准单据字段

| 标准字段 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| source_document_id | 是 | 稳定单据 ID |
| source_detail_id | 是 | 人员或时间段明细 ID |
| document_type/subtype | 是/否 | LEAVE、OVERTIME、OUTING 及年假/事假等子类 |
| employee_no | 是 | 与得力 ext_id 一致 |
| start_time/end_time | 是 | 实际生效起止时间 |
| source_duration/unit | 建议 | OA 原始时长与单位，标准化后统一为分钟 |
| approval_status | 是 | 待审、已通过、已拒绝、已撤回、已作废 |
| approved_at/updated_at | 建议 | 审批完成时间与最后修改时间 |
| deleted_or_voided | 是 | 删除或作废标志 |
| reason/raw_payload | 否/是 | 申请原因和原始字段快照 |

## A.3 名词解释

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| 考勤日 | 用于归属班次和核算结果的业务日期，不一定等同于自然日。 |
| 开放期间 | 尚未月结、允许自动重算和人工调整的考勤月份。 |
| 金标准案例 | 由考勤负责人确认输入与预期结果，用于开发联调和 QA 验收的脱敏样本。 |
| 月结后差异 | 已冻结月份收到迟报打卡、补单、撤单或规则变化后产生的差异记录。 |
| 数据水位 | 表示数据源已成功同步到的位置，如得力 next_id 或 OA 更新时间/批次。 |
| 证据链 | 支撑日考勤结果的班次、日历、打卡、OA 单据、规则和人工调整。 |

## A.4 参考资料

得力云开放文档中心：《考勤数据对接协议》

致远互联官方场景：考勤管理

致远互联官方说明：OA 系统人员考勤管理

用户提供的原始系统流程图（2026-07-17）。

## A.5 用户原始流程图

图A-1  用户提供的原始流程图，仅作为需求来源留档

## A.6 PRD 自检结论

| 检查项 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 目标与价值 | 通过 | 产品定位、目标指标和不做范围已明确 |
| 角色与权限 | 通过 | 覆盖系统、考勤、HR、部门、员工、管理层和审计角色 |
| 正常/异常流程 | 通过 | 覆盖同步、核算、复核、月结、迟报、撤单和反馈 |
| 功能可开发性 | 有条件通过 | 框架可开发；核算规则和致远表结构需按 TBC 确认 |
| 验收可测试性 | 有条件通过 | 数据、权限、月结和响应式 AC 已定义；最终金标准依赖业务确认 |
| 安全与隐私 | 通过 | 明确最小权限、定位边界、密钥保护和审计要求 |

评审结论  PRD 初稿建议“有条件通过”：可进入原型和技术方案评审；在冻结核算测试用例和正式排期前，必须完成 TBC-01、02、04、05、06。